Gmina Żelazków

Żelazków 138

62-817 Żelazków

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej SIWZ

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki.

ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:       		Gmina Żelazków

Adres:  				Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Adres poczty elektronicznej: 	sekretariat@zelazkow.pl

Numer telefonu: 			62 7521850

Numer faksu: 			62 7521881

Godziny urzędowania: 		7:30 – 15:30

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2477);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych ( Dz.U. z 2016, poz. 1125);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 922 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 229 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiot zamówienia obejmuje „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ”.

- Szczegółowy zakres robót określają stanowiące Załączniki nr 9, 10 i 11 do niniejszej SIWZ:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót

W przypadku użycia w wyżej wymienionych załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, marek, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej.

W przypadku gdy w wyżej wymienionych załącznikach do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , Zamawiający wskazuje niniejszym, iż dopuszcza rozwiązania „równoważne” opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV – 45233140-2 Roboty drogowe

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 29.06.2018 r.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

- spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2), ust. 1a i ust. 1b. ustawy Pzp:

- posiadają wymagane odrębnymi przepisami kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:  dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w branży drogowej;

- ich sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj.: posiadają ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- posiadają zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, tj.:

- w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg o wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

- dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia takich osób, w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 65).

- W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ.

- Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert, a przed udzieleniem Zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, określonych w Rozdziale VII i Rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 2) i 3) powyżej spełniają łącznie natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 1) powyżej winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.). Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ani osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym w szczególności kierownika budowy, kierowników robót oraz geodety.

- Zamawiający wymaga, celem udokumentowania przez wykonawcę (podwykonawcę) zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5. powyżej:

- złożenia przez wykonawcę  oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;

- przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia ze wskazaniem czynności jakie osoby te będą wykonywać oraz wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania przez wykonawcę wymagania opisanego w ust. 5. powyżej, poprzez możliwość wstępu na teren prowadzonych robót przez przedstawicieli Zamawiającego w każdym czasie i sprawdzenia czy czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonywane są przez osoby wskazane przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 6 pkt b) powyżej, a także poprzez możliwość żądania od wykonawcy okazania umowy o pracę każdej z osób ujętych w tym wykazie.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełniania przez wykonawcę (podwykonawcę) wymagania opisanego w ust. 5. powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz żądania od wykonawcy zapłaty kary umownej.

Rozdział Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA PRZEWIDZIANE W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2344);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona na podstawie złożonych ofert i załączonych do nich oświadczeń wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, po czym dokona oceny złożonych oferty, a po dokonaniu oceny ofert zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez niego oświadczenia lub dostarczone na żądanie Zamawiającego, zgodnie z Rozdziałem VII i VIII SIWZ dokumenty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców oparta będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- W celu wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do składanej w postępowaniu oferty następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie może być złożone wspólnie.

- oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, potwierdzającego spełnianie wymagania określonego w Rozdziale V ust. 5 niniejszej SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie może być złożone wspólnie.

Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP.

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązanie z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1-4 powyżej Wykonawca składa:

- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- dokument lub dokumenty wystawione, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wyżej opisane dokumenty składa każdy z Wykonawców.

Dokumenty określone w niniejszym Rozdziale są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Rozdział VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c. niniejszej SIWZ.

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. a. i c. SIWZ. - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

- Polisa ubezpieczenia OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. niniejszej SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie opisane wyżej dokumenty składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, - określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. a. i c. SIWZ - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

Dokumenty określone w niniejszym Rozdziale są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Rozdział IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE .

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Uwaga: Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I.

- faksem (nr 62 7521881)

- drogą elektroniczną (adres: sekretariat@zelazkow.pl)

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

1)	nazwę i adres Wykonawcy,

2)	nr telefonu, nr faksu, e-mail,

3)	znak postępowania - ZP 271.4.2018

- Niniejsza SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.zelazkow.pl, zakładka „przetargi" oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Żelazków , Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pokój nr 12.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami  upoważnieni są:

- Dawid Żabiński- kierownik referatu - sprawy formalne i merytoryczne, pok. nr 12 tel. 62 7521855,

- Anna Woźniak- inspektor ds. zam. publicznych, pok. nr 5 tel. 62 7521861.

- Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ :

- Wykonawcy mogą złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.),

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa pod lit a) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa pod lit. a)

- treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp),

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

Rozdział XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 26.01.2018r. do godz. 09:00 wadium w wysokości 7 133,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści trzy złote).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z    tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 359).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do: „bezzwłocznego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy";

- zobowiązanie gwaranta do: „bezzwłocznego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw,  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej",

- stwierdzenie, że gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr: 56 8404 0006 2003 0016 2069 0005 (BS Ziemi Kaliskiej O/Żelazków), z dopiskiem „wadium-przetarg – ,, Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ,,

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie o którym mowa w art.25a ust. 1,pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty wraz z załączonymi wymaganymi postanowieniami niniejszej SIWZ oświadczeniami i dokumentami.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w poniżej wskazany sposób.

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Gminy Żelazków , Żelazków 138, 62-817 Żelazków

OFERTA NA: „Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki,,

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  26.01.2018r. godz. 09:15

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w Rejestrze Przedsiębiorców KRS albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba / osoby umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacje te muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca przedstawia wyczerpujące uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa już w momencie jej zastrzeżenia. Zamawiający podejmie oficjalną i jawną decyzję w trakcie postępowania, w której wskaże czy Zamawiający uzna elementy zastrzeżone jako tajemnicę przedsiębiorstwa, czy nie. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ – Formularz ofertowy.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.

- Zmiana lub wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć, zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając je odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o zmianie lub wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

Rozdział XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Żelazków

Żelazków 138, 62-817 Żelazków

pokój nr 10

w terminie do dnia 26. 01.2018r. do godz. 09:00

UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

- Miejsce otwarcia ofert.

Urząd Gminy Żelazków

Żelazków 138, 62-817 Żelazków

pokój nr 4

dnia 26.01.2018r. o godz. 09:15

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się dnia 26.01.2018r. o godz. 09:15 w Urzędzie Gminy Żelazków,  pokój nr 4.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem kwoty podatku od towarów i usług VAT.

- Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z kompleksową realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, itp.

- W cenie ryczałtowej oferty należy uwzględnić zakres określony w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej, we wzorze umowy, wykonanie zakresu robót zgodnie z istniejącym i opracowanym w zakresie niniejszego zamówienia projektem budowlanym oraz w sposób zgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy niezbędne według Wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej) oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. rozwiązywanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca podaje w formularzu ofertowym.

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).

- Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ustawy Pzp.

- Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Rozdział XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

Kryterium 1. – Cena oferty  – 60 %

Kryterium 2. – Okres gwarancji – 40 %.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następujących wzorów:

Kryterium 1 - cena: waga kryterium – 60 %

najniższa oferowana cena

C =  -------------------------------------  x 100 x 60 %

cena ocenianej oferty

Kryterium 2 – okres gwarancji: waga kryterium – 40 %

(Wymagane: minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót):

okres gwarancji badanej oferty

G =  ------------------------------------------------------  x 100 x 40 %

najwyższy oferowany okres gwarancji

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, obliczona według wzoru: P= C+ G

gdzie

P – łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena oferty”

G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji”

- Oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87.ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów	o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust .2 pkt 3 ustawy Pzp,

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą,

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp. W przypadku unieważnienia postępowania, Zmawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie, podając uzasadnienie fatyczne i prawne, wszystkich Wykonawców oraz udostępnia informację w tym zakresie na stronie internetowej.

- Zamawiający dokonuje oceny ofert w kontekście rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.

Rozdział XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty

- Zamawiający udostępnia także informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej na stronie internetowej.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga dostarczenia mu umowy regulującej zasady współpracy tych Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca, którego oferta została wybrana, wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Rozdział XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr  56 8404 0006 2003 0016 2069 0005 (BS Ziemi Kaliskiej O/Żelazków) z dopiskiem ,,zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ,, Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ,,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze robót, a pozostała część, tj. 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane w celu pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi za wady oraz gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i okresu gwarancji.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Rozdział XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Na dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia co najmniej jednej osoby jako kierownika budowy i kierownika robót  wraz z ważnymi zaświadczeniami z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- kosztorys ofertowy,

- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych umową

- Wykonawca, przy opracowaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia objętego   umową w sprawie zamówienia publicznego.

- Warunki płatności zawarte w umowie przewidywać będą, iż zapłata za wykonane roboty nastąpi po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na podstawie postanowień umowy możliwe będzie dokonanie przez Zamawiającego, w toku realizacji robót objętych umową, częściowego odbioru wykonanego zakresu robót oraz rozliczenie odebranego protokolarnie częściowego zakresu robót poprzez zapłatę części wynagrodzenia odpowiadającej części odebranych robót. Płatność części wynagrodzenia za protokolarnie odebraną część wykonanych robót nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatności częściowe dokonywane przed dokonaniem protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy nie mogą przekroczyć 80 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w załącznikach do niej, a także danych zawartych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

- Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

- zaistnienia nie możliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy  warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy,

- opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania,

- nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- wstrzymania przez Zamawiającego robót, nie wynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,

- konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji projektowej,

- wystąpienia nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w lit.  a)-h) nie może nastąpić na czas dłuższy niż czas trwania opisanych wyżej okoliczności.

W przypadku gdy w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

- zmiana wysokości ceny ryczałtowej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia;

- zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie możliwa zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp.

- zmiana polegająca na rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub  przedłużenia terminu udzielonej gwarancji będzie możliwa w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

- zmiany polegające na zmianie podwykonawcy (podwykonawców) lub dalszego podwykonawcy (dalszych podwykonawców) lub dołączeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą możliwe po spełnieniu następujących warunków:

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany podwykonawcy (podwykonawców) lub dalszego podwykonawcy (dalszych podwykonawców) lub dołączeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wskaże część zamówienia, którą zamierza powierzyć nowemu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), a także wskaże jego firmę, nazwę albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe,

- jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i Zamawiający ustali, że nowy podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie podlega wykluczeniu,

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo z nowym podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do tego projektu.

Szczegółowe wymogi dotyczące podwykonawców (dalszych podwykonawców) oraz umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera Rozdział XXI. niniejszej SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

- zmiana polegająca na zmianie osoby lub osób pełniących funkcję  kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru będzie możliwa w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany kierownika budowy bądź kierowników robót, osoba obejmująca funkcję musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje określone w niniejszej SIWZ.

- Postanowienia zawarte w ust. 8 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Jednocześnie nie stanowią one zobowiązania ani deklaracji Zamawiającego do ich wprowadzenia.

XX.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom oraz innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy  ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  ustawy Pzp.

XXI. WARUNKI POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCY.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający wymaga także aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zapisy zawarte w niniejszym punkcie stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy do realizacji. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dnia od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych niniejszej SIWZ,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 powyżej.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 roboczych od daty wpływu do Urzędu Gminy w Żelazkowie zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt a) i b) powyżej. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną częścią niniejszej SIWZ są załączniki wymienione w jej treści.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych wobec czego nie określa minimalnych warunków, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe ani kryteriów oceny.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 i art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

- Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały wskazane w Rozdziale I. niniejszej SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

14. Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 143a ust 3 ustawy Pzp.

15. Z uwagi na fakt, iż kryterium ceny nie przekracza wagi 60 % Zamawiający nie określa szczegółowo standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani wymogu złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Numer 1. Wzór formularza ofertowego.

Numer 2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Numer 3. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Numer 4. Wzór oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Numer 5. Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.

Numer 6. Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.

Numer 7. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Numer 8. Wzór umowy.

Numer 9. Dokumentacja projektowa

Numer 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Numer 11. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Zatwierdzam :

Wójt Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………….……………..

Numer REGON:	……………..……………………..

Numer NIP	…………………………………….

e-mail:		…….………………………………

tel:			………….…………………………

fax			………………………………….…

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ”

- Oferuję wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Cena netto: 	………………………………………………………… zł

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

VAT: …..% 	…………………………………………………………  zł

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cena brutto:	…………………………………………………………  zł

Słownie złotych	 …………………………………………………………………………………………………………………………….

W terminie do dnia: 	…………………………………… r.

- Udzielę gwarancji na wykonywane przez siebie roboty na okres: 	…………………………

(wyrażony w liczbie miesięcy)

- Udzielę terminu płatności 30 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany na podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiot umowy.

- Zobowiązuję się do wniesienia   5 %  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ .

- Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag.

- Oświadczam, że zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zapoznałem się z całym zakresem prac i robót budowlanych oraz całą dokumentacją przetargową, w tym również z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania oraz odbioru robót budowlanych i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Informuję, że zamierzam/nie zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

  - Zakres prac powierzonych podwykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………….

  - Nazwa (firma), imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca.

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …….	do …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegam, że nie mogą być one udostępniane.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.

Nazwisko i imię	……………………………………………………………………………………….

Stanowisko 		.……………………………………………………………………………………..

Telefon	    	…………………………………..

Fax			.………………………………….

e-mail			…………………………………..

Zakres pełnomocnictwa:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………, dnia ……………… r.

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………..…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ” prowadzonego przez Gminę Żelazków oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13¬14,16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w

niniejszym postępowaniu, tj.:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………………………………………………………………………(podać 	pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………..…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ” prowadzonego przez Gminę Żelazków oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………………....................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

w następującym zakresie:

…………………………………………………………….…………………………………………………………………….

…………………………………………………………….…………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………..…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE OSÓB ZATRUDNIONYCH

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki” prowadzonego przez Gminę Żelazków oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam wymogi opisane w Rozdziale V  ust. 5 SIWZ, to jest do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.)

zatrudniam / wskazany przeze mnie podwykonawca - ….......................................... zatrudnia*

osoby na podstawie umowy o pracę.

* niewłaściwe skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………..…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ”

należę / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017r, poz. 229 z późn. zm.):

Lista grupy kapitałowej:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

4. ………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………..…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ  WYKONANYCH  W  OKRESIE  OSTATNICH  PIĘCIU  LAT  ROBÓT

BUDOWLANYCH

| LP. | Nazwa Odbiorcy (nazwa + adres zamieszkania) miejsce wykonania | Wartość brutt zadania (w zł) | Zakres wykonanych robót 1 (rodzaj) | Data wykonania (dd.mm.rr) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 -w załączeniu dowody należytego wykonania robót budowlanych ze wskazaniem czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………..…………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG, KONTROLE JAKOŚCI LUB KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UPRAWNIEŃ, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA, NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI, ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI

dot. „ Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ”

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie (lata) i wykształcenie | Rodzaj funkcji pełnionej w ramach zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobami 1 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Należy określić sposób dysponowania osobami, np.: zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej /o pracę oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci, inne (jakie?) .

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZP. 271.4.2018

WZÓR UMOWY

U M O W A nr …………. /………..

zawarta w dniu ………………….. r. w Żelazkowie,

pomiędzy:

- Gminą Żelazków z siedzibą w Żelazkowie 138, 62-817 Żelazków, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Żelazków – Sylwiusza Jakubowskiego,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy – Jolanty Dudek

a

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP…………………………	REGON ………………………………, zwanym /ą w treści umowy

„Wykonawcą”

reprezentowanym/ ą przez:

…………………………………………………………………………………………………………

w ramach realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), na skutek rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ”

§ 1.

Przedmiot umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

„ Przebudowę drogi gminnej nr 4707P w miejscowości Biernatki ”

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określają Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami do niej oraz oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy.

- Rozpoczęcie robót objętych niniejszą umową nastąpi z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, co odbędzie się w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia wszelkich robót objętych niniejszą umową ustala się na dzień: …………………… r.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

- zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane prace.

- Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu umowy:

- ……………………………………… - ..........................................................................

- ……………………………………… - …………………………………………………….

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca wskazuje następujące osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy:

- ………………………………………………… - kierownik budowy / kierownik robót mający uprawnienia budowlane w specjalności …………………………..

nr uprawnień………………………………………………………..	tel…………………………………

- Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu następujące dokumenty:

- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z ważnymi zaświadczeniami z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- kosztorys ofertowy,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami i dokumentami określonymi w § 1 niniejszej umowy, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową wszystkie prace niezbędne do całościowej realizacji przedmiotu umowy, także te, które nie zostały wyraźnie wyszczególnione, ale są konieczne do pełnej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i celem jakiemu mają służyć.

- Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

- wskazanie kierownika budowy lub kierownika robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

- angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy,

- przekazywanie Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji robót objętych umową oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania oraz stosowanie się do poleceń Zamawiającego lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

- powiadamianie Zamawiającego lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwienie Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez Zamawiającego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu,

- powiadamianie Zawiadamiającego lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych w terminie 3 dni od momentu stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- umożliwianie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a także pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- zgłoszenie gotowości do końcowego odbioru robót i branie udziału w wyznaczonym terminie w końcowym odbiorze robót,

- terminowe usuwanie wad robót ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, a także w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- dostarczanie i używanie materiałów oraz urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy oraz dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym m.in. certyfikatów i świadectw jakości, deklaracji zgodności, atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- utrzymywanie porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót także uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- terminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w realizacji umowy.

- ubezpieczenie budowy, w tym w szczególności ubezpieczenie robót oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego z wykonywaniem robót od  ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wszelkie powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, a także osób trzecich;

- Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia terenu robót do czasu końcowego odbioru robót przez Zamawiającemu ponosi pełną odpowiedzialność za:

- wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

- bezpieczeństwo na budowie, w tym w szczególności za stan i przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz p.poż, za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oznakowanie robót i utrudnień związanych z wykonywanymi robotami;

- następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją robót, w tym także z ruchem pojazdów,

- likwidację skutków zdarzeń losowych zaistniałych na terenie budowy,

- dozór mienia na terenie robót,

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - ………………….. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zapewnić aby czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ani osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym w szczególności kierownika budowy, kierowników robót oraz geodety.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę.  Nie przedłożenie w terminie przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi podstawę do stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 powyżej i odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie § 11 ust. 1 pkt g) niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 powyżej, poprzez możliwość wstępu na teren prowadzonych robót przez przedstawicieli Zamawiającego w każdym czasie i sprawdzenia czy czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonywane są przez osoby wskazane przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, a także poprzez możliwość żądania od wykonawcy okazania umowy o pracę każdej z osób ujętych w tym wykazie. Stwierdzenie przez Zamawiającego w toku wykonywanej kontroli niespełniania przez Wykonawcę wymagania opisanego w ust. 7. powyżej, a także odmowa przez Wykonawcę udzielenia informacji lub przedłożenia dokumentów Zamawiającemu w toku wykonywanej przez niego kontroli stanowi podstawę do stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 powyżej i odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na podstawie § 11 ust. 1 pkt g) niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę …………………………….. i zobowiązuje się do utrzymywania tego ubezpieczenia w w/w wysokości przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Stosowane przez Wykonawcę do budowy materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości stosownie do obowiązujących przepisów prawa, posiadać świadectwa jakości i certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami bądź aprobaty techniczne, odpowiadać dokumentacji projektowej pod względem gwarantującym jakość oraz być dopuszczone i wprowadzone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te mogą być poddane konkretnym badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w innych określonych przez Zamawiającego miejscach.

- Jeżeli Zamawiający zarządzi badania materiałów lub robót wykonywanych przez Wykonawcę, które nie były przewidziane w projekcie lub umowie, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową - koszty tych zleconych badań obciążają w całości Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową - koszty badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku realizacji prac objętych niniejszą umową odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Za wytwórcę odpadów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, uważa się Wykonawcę.

§ 5.

Wynagrodzenie.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości robót objętych niniejszą umową ustala się na kwotę brutto:  ………………………………………. zł (słownie:………………………………………………………………………………….	), w tym ...... % VAT tj. kwota ………………….	zł (słownie: ……………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen m.in. materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia na podstawie art. 632 § 2 k.c. ani na podstawie innych okoliczności, takich jak niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu po dokonaniu odbioru końcowego wykonanych robót, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ust. 3 powyżej, pod warunkiem wcześniejszego przedstawienia mu przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów zapłaty za wszelkie prace wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawców.

- Strony dopuszczają możliwość rozliczenia wynagrodzenia częściowego za odebraną przez Zamawiającego część robót wykonanych przez Wykonawcę. W takim przypadku podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie dokonanie przez Zamawiającego częściowego odbioru wykonanych robót, na podstawie sporządzonego zgodnie z § 8 ust. 11 niniejszej umowy protokołu częściowego odbioru robót, wskazującego procentowy zakres wykonanych i odebranych robót. Faktura VAT obejmująca częściowe wynagrodzenie za odebraną część robót zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem wcześniejszego przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów zapłaty za wszelkie prace wykonywane przez podwykonawców w ramach odebranego zakresu robót. Wynagrodzenie częściowe wypłacone Wykonawcy zgodnie z niniejszym ustępem przed całkowitym zakończeniem robót objętych niniejszą umową nie może przekraczać 80 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6.

Umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części robót objętych niniejszą umową i dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową do wykonania podwykonawcom. Zamawiający wymaga przy tym wskazania przez Wykonawcę części robót objętych niniejszą umową, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający wymaga nadto, aby przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim zaistniałych w trakcie realizacji umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług w toku realizacji robót objętych niniejszą umową.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części robót objętych niniejszą umową następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części robót objętych niniejszą umową podwykonawcy. Powyższe dotyczy także dalszych podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców

lub

Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy zatrudni podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwa podwykonawcy (NIP, REGON)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy

- Powierzenie wykonania części prac objętych niniejszą umową podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy Wykonawca w toku realizacji prac objętych niniejszą umową zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy, wskazujący część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy do realizacji. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) prac objętych przedmiotem niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).

- Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją zawarte w formie pisemnej umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zakresu robót objętych niniejszą umową, z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą  wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo,

- kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót musi  być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia, określony zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Termin zapłaty  wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy w Żelazkowie projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 10 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ.

- gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 powyżej

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy w Żelazkowie umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 12 powyżej, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa ust. 11 pkt a) i b) niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku gdy w przedłożonych Zamawiającemu zgodnie z ust. 12 i 14 niniejszego paragrafu, umowach o podwykonawstwo których przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany przedłożonej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) g) niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 7 – 15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów o podwykonawstwo oraz zmian umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwie, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obwiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin na zgłaszanie uwag, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (koszt obsługi depozytu sądowego ponosi odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt f) niniejszej umowy.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. ………………………………………..	zł w formie …………………………………………………………….

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze końcowym robót, a pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w ramach rękojmi za wady oraz gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i okresu gwarancji.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 8.

Odbiór przedmiotu umowy.

      - Strony zgodnie postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie, po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót objętych niniejszą umową.

      - Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszą umową zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

      - Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentację budowlaną, projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, świadectwa i certyfikaty jakościowe, atesty oraz instrukcje użytkowania, a także dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami;

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót);

- pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający odstąpi od rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w przypadku nie złożenia kompletu dokumentów wraz ze zgłoszeniem lub w przypadku braku kompletnych dokumentów.

      - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 dni od zgłoszenia zgodnego zapisami niniejszego paragrafu.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na usunięcie stwierdzonych wad, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą umową;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując jednocześnie wszelkie przewidziane przepisami prawa i niniejsza umową uprawnienia wynikające z opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi o stopień zmniejszenia wartości robót ustalony w porozumieniu stron, a w przypadku braku porozumienia - oszacowany przez biegłego. Koszty biegłego pokrywa ta strona, której propozycja porozumienia stanowi większą różnicę w stosunku do wartości wyliczonej przez biegłego. W sytuacji powołania biegłego Zamawiający ma nadto prawo wstrzymać płatność 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy do czasu uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia biegłego.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy (składając Wykonawcy na piśmie stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od daty stwierdzenia takich wad) i powierzyć innemu podmiotowi wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę po raz drugi na jego koszt i ryzyko.

      - Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia ewentualnych usterek, niedoróbek i wad.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu podjęcia przerwanych czynności odbioru.

      - W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

      - Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

      - Strony dopuszczają możliwość dokonania przez Zamawiającego częściowego odbioru wykonanego przez Wykonawcę zakresu robót. Odbiór częściowy zostanie przez Strony potwierdzony sporządzeniem protokołu częściowego odbioru robót, co nie wyłącza późniejszej konieczności dokonania końcowego odbioru robót – po ich całkowitym zakończeniu, zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 10 niniejszego paragrafu.  Do częściowego odbioru robót stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące odbioru końcowego opisane w ust. 2, ust. 5-8 i ust. 10 niniejszego paragrafu.

§ 9.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt i w terminie ustalonym z Zamawiającym jednak nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wady bądź usterki.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynności odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 10.

Kary umowne

- Strony ustalają następujące kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w ramach rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu mowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych bezpośrednio z należnościami Wykonawcy objętymi fakturą za wykonane prace.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 11.

Umowne prawo odstąpienia od umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub wszczęta likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, przepisami prawa budowlanego lub dokumentacją techniczną, lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, albo przerwał roboty bez uzasadnionych powodów i przerwa ta trwa co najmniej 5 dni,

- Wykonawca, z naruszeniem postanowień § 6 ust. 3 i 6 niniejszej umowy,  powierzył wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy w całości bądź w jakiejkolwiek części podwykonawcy,

- wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy,

lub

- Wykonawca, z naruszeniem zobowiązania przewidzianego w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, nie zapewnił wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej składając Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej.

- W przypadku odstąpienia od umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, co nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 10 niniejszej umowy oraz ewentualnego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W razie odstąpienia od umowy:

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy i wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

- Zamawiający i Wykonawca dokonają czynności protokolarnego przekazania i odbioru robót w toku, a Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy,

- Zamawiający zastrzega sobie nadto prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej dotąd części umowy i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze ani o zapłatę kar umownych.

§ 12.

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

- zaistnienia nie możliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy  warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy,

- opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania,

- nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,

- wstrzymania przez Zamawiającego robót, nie wynikającego z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,

- konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji projektowej,

- wystąpienia nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach, o których mowa w lit.  a)-h) nie może nastąpić na czas dłuższy niż czas trwania opisanych wyżej okoliczności.

W przypadku gdy w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

- zmiana wysokości ceny ryczałtowej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia;

- zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie możliwa zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp.

- zmiana polegająca na rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub  przedłużenia terminu udzielonej gwarancji będzie możliwa w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.

- zmiany polegające na zmianie podwykonawcy (podwykonawców) lub dalszego podwykonawcy (dalszych podwykonawców) lub dołączeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą możliwe po spełnieniu warunków opisanych w § 6 niniejszej umowy.

- zmiana polegająca na zmianie osoby lub osób pełniących funkcję  kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru będzie możliwa w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany kierownika budowy bądź kierownika robót, osoba obejmująca funkcję musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje określone w niniejszej umowie i SIWZ.

- Postanowienia zawarte w ust. 1 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednak nie stanowią one zobowiązania ani deklaracji Zamawiającego do ich wprowadzenia.

- Strony dopuszczają nadto możliwość dokonania za ich obopólną zgodą, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zmian niniejszej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 13.

Postanowienia końcowe.

- Strony podają następujące adresy do korespondencji:

- Zamawiający:  Gmina Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków

- Wykonawca:  ……………………………………………………………….……….. .

W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie o tej zmianie w terminie 2 dni od jej zaistnienia, a w przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy będzie uznana za prawidłowo doręczoną.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA	                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY